|  |  |
| --- | --- |
| image003  **Администрация**  **сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский**  **Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  от \_\_.\_\_.2020 № \_\_-п  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  д. Васильевка, ул. Молодежная, 16  45-1-99, факс 8(84652)45-1-99 | Проект |

**Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года (Приложение №1 к настоящему Постановлению).

2. Признать утратившим силу Постановление №43-п от 29.12.2017 года «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года».

3. Установить, что в ходе реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Васильевка» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Васильевка Н.А.Морозов

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **(далее - Программа)** |  |  |  |  |  |

**1.Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года |
| **ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ** | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| **ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ** | Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области |
| **РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ** | Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области |
| **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ** | Цель муниципальной программы: обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области.  Задачи муниципальной программы:  1.Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.  2.Организация трудоустройства и обучения технического персонала, работающего в учреждениях культуры поселения.  3.Обеспечение соответствия зданий (помещений) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, функциональному назначению. |
| **ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ(ИНДИКАТОРЫ) ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | - уровень сохранности материально-технической базы учреждений сферы культуры;  -уровень удовлетворенности граждан внешним видом и внутренним состоянием учреждений культуры (температурный режим в помещениях, состояние освещения, вентиляции и т.д.);  - обеспечение учреждений культуры квалифицированным техническим персоналом. |
| **МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ** | Пункт 3 Программы |
| **СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ** | 2018-2022 гг. и на период до 2033 года. |
| **ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составит   15 579 ,5 тыс. рублей |
| **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ** | - повышение эффективности расходования бюджетных средств;  - создание благоприятных и безопасных условий в учреждениях культуры, комфортных для пребывания посетителей;  - выполнение полномочий по решению вопросов местного значения. |
|  | |

**2. Характеристика существующего состояния**

**социальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка**

**2.1. Социально экономическое состояние сельского поселения Васильевка**

Сельское поселение Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области расположено на юго-востоке муниципального района Шенталинский Самарской области.

* + состав поселения входят 10 населенных пункта: д.Васильевка, д.Аделаидовка, с.Новое Суркино, с.Смагино, с.Сенькино, д.Вязовка, с.Старое Суркино, д.Новое Поле, ж.д.ст.Шелашниково и пос.Суруша.

По состоянию на 01.01.2020 г. численность населения составляет 704 человека.

На территории сельского поселения Васильевка расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

- ГБОУ ООШ с.Старое Суркино

-Библиотека с. Сенькино, с.Старое Суркино, д.Васильевка. - Офис врача общей практики д.Васильевка; 3 ФАП: с.Сенькино, с.Старое Суркино, с.Новое Суркино;

- ОПС д.Васильевка, с.Сенькино, с.Старое Суркино;

- СДК д.Васильевка, с.Старое Суркино, с.Сенькино, СК с.Новое Суркино,

- 3детских игровых площадок ; 4 магазина.

На территории поселения действуют 3 сельских Дома культуры, СК и 3 библиотеки, на базе которых реализуется работа коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, детских кружков, а также проводятся культурно-массовые мероприятия.

Библиотека проводит большую информационную работу по нравственно-эстетическому воспитанию, правовому просвещению населения, пропаганде краеведческой литературы, экологических знаний, здорового образа жизни.

Работа СДК строится на комплексном подходе в организации культурно-просветительской работы с учетом всех категорий жителей, их интересов и духовных запросов.

Здание СДК с.Старое Суркино и д.Васильевка в удовлетворительном состоянии, но требуется ежегодный текущий ремонт, а также переоснащение современным оборудованием. СДК с.Сенькино требует капитального ремонта.

* то же время предполагается ведение активной работы, направленной на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и искусства; сохранение и

дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов художественной самодеятельности, детских кружков, любительских объединений; вовлечение в культурную жизнь жителей поселения всех возрастов.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждения.

В настоящее время площадь сельского поселения Васильевка составляет:

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| сельское поселение *Васильевка* |  |
| д. Васильевка | 132,59 га |
| д. Аделаидовка | 68,91 га |
| с. Новое Суркино | 113,31 га |
| с. Смагино | 147,84 га |
| с. Сенькино | 169,89 га |
| д. Вязовка | 75,69 га |
| ж/д ст.Шелашниково | 52,19 га |
| с.Старое Суркино | 93,46 га |
| д.Новое Поле | 107,07 га |
| п.Суруша | 10,24 га |

Численность населения сельского поселения на 01.01.2020 составляет 704

человек, в том числе:

* д. Васильевка 188 человека;
* д. Аделаидовка 18 человек;
* с. Новое Суркино 78 человека;
* с. Смагино 29 человека;
* с. Сенькино 202 человека;
* д. Вязовка 3 человека;
* ж/д ст. Шелашниково 21 человек;
* с. Старое Суркино 116 человек;
* д. Новое Поле 49 человека;

Преобладающей национальностью сельского поселения являются мордовская.

Территория сельского поселения Васильевка включает в себя 10 населенных пунктов:

д. Васильевка, д. Аделаидовка, с. Новое Суркино, с. Смагино, с. Сенькино, д. Вязовка,

ж/д ст. Шелашниково, с. Старое Суркино, д.Новое Поле, пос.Суруша.

Сельское поселение Васильевка- муниципальное образование в Шенталинском районе Самарской области. Административный центр поселения расположен в деревне Васильевка.

В поселении действуют офис врача общей практики, 3 ФАП, 3 отделения почтовой связи, Администрация поселения. Функционируют общая общеобразовательная школа, Работают два магазина, реализующие продукты питания и товары повседневного спроса.

В населенных пунктах созданы благоприятные условия для организации досуга, а также занятий физической культурой и спортом: при школе прекрасный спортивный зал. Двери СДК и спортивного зала школы, а также библиотек всегда открыты для жителей поселения.

Таблица 2

Объекты археологического наследия, расположенных на территории с.п. Васильевка муниципального района Шенталниский

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **объекта археологического наследия**  **(с расшифровкой пообъектного состава)** | **Местоположение объекта** | **Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия** |
| **1.** | Васильевка I, селище | 0,9 км к ЮЮЗ от с.Васильевка | Выявлен в ходе проведения разведок в 1989 г. |
| **2.** | Васильевка II, селище | 0,6 км к ЮЮЗ от с.Васильевка | Выявлен в ходе проведения разведок в 1989 г. |

Жилая застройка сельского поселения Васильевка в основном представлена одно-двухэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками (малоэтажные жилые дома деревянно-панельной конструкции, разного времени постройки, а также блочные одноэтажные коттеджи, отдельно стоящие и спаренные, (построенные в 70-80гг. XXв).

Жилая зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более четырех, с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Жилые зоны в сельском поселении Васильевка представляют застройку низкой плотности. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Средняя обеспеченность общей площадью в с.п. Васильевка в расчете на 1 человека составляет 31,5м2.

Данные о существующем жилом фонде представлены в таблице 3.

Таблица 3

Данные о существующем жилом фонде с.п. Васильевка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | На 01.01.2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Общий жилой фонд, *тыс.* *м2* *общей площади*, | 22,2 |  |
| в т.ч.: |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | *государственный* |  |  |
|  |  |  |  |
|  | *частный* |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. Площади | 31,5 |  |

Производственная зона предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Объекты промышленного значения представлены в таблице 4

Таблица 4

Объекты промышленного значения с.п. Васильевка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | | Характер | | Мощность | | Площадь |  |
| п/п | Наименование объекта | | производимой | | участка, |  |
| Предприятия | |  |
|  |  | | продукции | | га |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 1 | Производственный кооператив «Слобода» | | с/х производство | |  | | 6800 |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 2 | ОАО «Сенькинское» | | с/х производство | |  | | 160 |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 3 | ООО «БИО-ТЕРРА | с/х производство | |  | | 1290 | |
| 4 | ООО «БИО-ТОН» | с/х производство | |  | | 1500 | |

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций.

В состав инженерного обеспечения входит: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь. (кратко по каждому расписать).

**Водоснабжение**

д.Васильевка централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного водозабора, состоящих из родника, расположеного на востоке за границей села оборудованного насосом ЭЦВ 6-10-110.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах деревня Аделаидовка, деревня Вязовка,

деревня Новое Поле, село Новое Суркино село Смагино, посёлок Суруша, ж/д станция Шелашниково отсутствует. Обеспечение водой из шахтных колодцев и скважин.

село Сенькино Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, расположенной на юге за границей села, оборудованная погружными насосами ЭЦВ 6-10-110.

село Старое Суркино централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из 1 родника, расположенного рядом с рекой Большой Суруш на севере за границей села, оборудованого насосом К45-30.

**Водоотведение.**

Централизованная канализация отсутствует в *деревне Васильевка –* а/ц, селе Сенькино, село Старое

Суркино, деревня Аделаидовка, деревня Вязовка, деревня Новое Поле, село Новое Суркино, село

Смагино, посёлок Суруша, ж/д станция Шелашниково. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные. В пос.Суруша – население отсутствует.

Централизованная и дождевая канализации отсутствуют.

##### **Теплоснабжение**

Централизованным теплоснабжением в селах обеспечиваются здания СДК, библиотеки, администрации.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

Централизованное теплоснабжение д. Вязовка, с. Смагино – отсутствует. Источниками

##### **Газоснабжение**

*д. Васильевка – а/ц, д.* Аделаидовка Источником газоснабжения, сетевым природным газом села является газопровод высокого давления (0,3-0,6 Мпа).

*с. Старое Суркино -* Источником газоснабжения,сетевым природным газом села является газопровод среднего давления.

*с. Новое Суркино -* Источником газоснабжения,сетевым природным газом села является газопровод среднего давления.

*ж.-д. станция Шелашниково -* Источником газоснабжения, сетевым природным газом села является подземный газопровод среднего давления из полиэтилена.

*с. Сенькино -* Источником газоснабжения, сетевым природным газом села является подземный газопровод среднего давления из полиэтилена.

*д. Новое Поле -* Источником газоснабжения, сетевым природным газом села является газопровод среднего давления.

*п. Суруша, д. Вязовка, с. Смагино -* Источником газоснабжения сетевым природным газом не обеспечены. В пос.Суруша – население отсутствует

##### **Электроснабжение**

Источником электроснабжения сельского поселения Васильевка (деревня Аделаидовка, деревня Васильевка, деревня Вязовка, деревня Новое Поле, село Новое Суркино, село Сенькино, село Смагино, село Старое Суркино, поселок Суруша, ж.д. станция Шелашниково) является головная подстанция ПС «Суркино» напряжением 35/10кВ и ПС «Смагино», напряжением 35/10кВ.

Потребителями электроэнергии являются:- жилые здания 1-2х этажные, общественные здания

и наружное освещение.

##### **Электросвязь**

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Васильевка обеспечивают АТС д. Васильевка, с. Сенькино, с. Старое Суркино.

В пос.Суруша – население отсутствует

Зона специального назначения предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. В зонах специального назначения на терриории с.п. Васильевка расположены кладбища:

|  |  |
| --- | --- |
| ж/д ст. Шелашниково | 0,21 га |
| ж/д ст. Шелашниково | 0,29 га |
| с. Старое Суркино | 0,34 га |
| с. Новое Суркино | 0,34 га |
| д. Васильевка | 0,43 га |
| д. Аделаидовка | 0,16 га |
| д. Смагино | 0,40 га |
| д.Нове Поле | 0,3 га |
| д.Вязовка | 0,52га |
| с.Сенькино | 0,67 га |

Динамика естественного движения населения сельского поселения Васильевка свидетельствует о том, что для него характерны процессы депопуляции. Уровень смертности на протяжении последних лет превышал уровень рождаемости.

В период с 2017 по 2020 гг. число жителей в сельском поселении Васильевка сокращалось.

В *таблице 5*представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Васильевка.

Таблица 5

Динамика численности населения сельского поселения Васильевка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты | Данные на 01.01.2016 | Данные на 01.01.2017 | Данные на  01.01.2018 | Данные на 01.01.2019 | Данные на 01.01.2020 |
| **с.п. Васильевка** | **816** | **792** | **753** | **724** | **704** |
| д. Васильевка | 238 | 226 | 209 | 212 | 188 |
| д. Аделаидовка | 10 | 11 | 21 | 12 | 18 |
| с. Новое Суркино | 86 | 88 | 84 | 79 | 78 |
| с. Смагино | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| с. Сенькино | 234 | 234 | 211 | 205 | 202 |
| д. Вязовка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ж/д ст. Шелашниково | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| с. Старое Суркино | 133 | 122 | 119 | 115 | 116 |
| д.Новое Поле | 55 | 53 | 53 | 50 | 49 |

По совокупности естественного и механического прироста (убыли) населения в сельском поселении Васильевка численность жителей по сравнению с 2016 годом снизилась на 112 человек.

Низкий уровень рождаемости в поселении повлиял на возрастную структуру - сократилась доля населения в возрасте моложе трудоспособного. Данные о возрастной структуре населения сельского поселения Васильевка, предоставленные администрацией сельского поселения, представлены в таблице 6.

Данные о возрастной структуре населения с. п. Васильевка приведены в таблице 6.

Таблица 6

Данные о возрастной структуре населения с.п. Васильевка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Количество, чел. на 01.01.2019 (дата) | % от общей численности населения | Количество, чел. на 01.01.2020(дата) | % от общей численности населения |
| **I.** | **Общая численность населения:** | 724 | 100,0 | 704 | 100,0 |
| **II.** | Дети:  до 6 лет | 40 | 5,5 | 39 | 5,5 |
|  | от 7 до 15 | 32 | 4,4 | 30 | 4,3 |
|  | от 16 до 17 | 7 | 1,0 | 8 | 1,1 |
| **III.** | **Население моложе трудоспособного возраста** | 58 | 8,0 | 18 | 2,6 |
| **IV.** | **Население трудоспособного возраста:** | 355 | 49,0 | 382 | 54,3 |
|  | женщины от 16 до 55 лет | 140 | 19,3 | 157 | 23,7 |
|  | мужчины от 16 до 60 лет | 215 | 29,7 | 225 | 29,3 |
| **V.** | **Население старше трудоспособного возраста** | 232 | 32,0 | 227 | 32,2 |
|  | женщины | 92 | 12,7 | 92 | 13,1 |
|  | мужчины | 140 | 19,3 | 135 | 19,2 |

Демографические тенденции сказались и на возрастной структуре населения с.п. Васильевка, и на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Заметна тенденция уменьшения доли молодого населения. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 9,8 % от всего населения. Доля населения в возрасте старше трудоспособного с.п. Васильевка составляет 32,2 %. Процент трудоспособного населения составляет 54,3 %.

Уровень жизни и доходы населения

Сведения по занятости населения с.п. Васильевка представлены в таблице 7.

Таблица 7

Занятость населения с.п. Васильевка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 | 2020 |
| Кол-во жителей всего | 724 | 704 |
| Кол-во работающих всего | 273 | 382 |
| % работающих от общего кол-ва жителей |  |  |
|  | 37,7 | 54,2 |
| Количество безработных, стоящих в службе занятости | 4 | 6 |
| Количество дворов | 294 | 284 |
| Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ | 294 | 284 |
| Кол-во дворов, с неработающим населением занимающихся ЛПХ |  |  |
| Кол-во пенсионеров | 228 | 227 |

Численность экономически активного населения в с. п. Васильевка составляет 382 человека (на 2020г.).

Структура занятого населения по видам деятельности в с.п. Васильевка представлена в таблице 8.

Таблица 8

Структура занятого населения по видам деятельности, %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, % | 2019(год) % | 2020(год) % |
| Образование | 5,1 | 3,66 |
| Промышленность | 0 | 0 |
| Здравоохранение, социальное обеспечение | 3,29 | 2,35 |
| Сельское хозяйство | 10,2 | 7,3 |
| ЖКХ | 0,9 | 0,5 |
| Транспортное обслуживание |  |  |
| Культура и искусство | 4,0 | 2,9 |
| Прочие | 76,51 | 83,29 |

Как видно из таблицы 8, в сфере сельского хозяйства занято 7,3% трудоспособного населения, а в сфере образования – 3,66%, ЖКХ-0,5%, в сфере здравоохранения занято 2,35% трудоспособного населения.

Динамика среднедушевых доходов населения с.п. Васильевка приведена в таблице 9.

Таблица 9

Динамика доходов населения с.п. Васильевка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 | 2020 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций, руб. | 11280 | 12130 |
| Среднедушевые доходы населения, руб. в месяц | 9750 | 9890 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 15 | 16 |
| Величина прожиточного минимума, руб. | 9872 | 10148 |
| Покупательная способность | 1,06 | 1,07 |

**Основные результаты анализа и оценки исходной ситуации**

Анализ основных показателей, проблем и тенденций, сложившихся в социально-экономическом развитии сельского поселения Васильевка, позволяет сделать следующие выводы и обозначить основные факторы, повлиявшие на социально-экономическую ситуацию в районе:

1. В сельском поселении Васильевка наблюдается тенденция ухудшения демографической ситуации, численность населения за последние 5 лет уменьшилась на 112 человек. Доля лиц трудоспособного населения по состоянию на 01.01.2020 г. увеличилась на 0,6 % по сравнению с 2019 г. только за счет миграционных процессов. Основными факторами, влияющими на демографические процессы, являются: недостаток в районе высокооплачиваемых постоянных рабочих мест, низкий уровень заработной платы работающих, недостаточно развитая сфера досуга для детей и молодёжи. Заметна тенденция снижения молодого поколения.

2.Сельское поселение характеризуется недостаточной социальной сферой, которая представлена объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта. Многие объекты местного значения требуют реконструкции. Потребности населения в услугах бытового обслуживания не удовлетворены в полной мере.

3. В сельском поселении уровень населения пенсионного возраста – 42,2 %, в результате на 704 лиц трудоспособного возраста приходится 457 человек нетрудоспособного населения.

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка**

Перечень объектов социального назначения с качественными характеристиками приводится в таблице 10.

Таблица 10

Объекты социального назначения, расположенные в границах с.п. Васильевка

| №  п/п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Мощность, вмести-мость | Состояние | Год стр-ва, введения в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты здравоохранения | | | | | | |
| 1 | с.п. Васильевка | д. Васильевка | Офис врача общей практики | 12 | Хор. | 2007 |
| с. Новое Суркино | Фельдшерско-акушерский пункт | 4 | Уд. | 1967 |
| с. Сенькино | Фельдшерско-акушерский пункт | 9 | Уд. | 1986 |
| с. Старое Суркино | Фельдшерско-акушерский пункт | 9 | Уд. | 1964 |
| Образовательные учреждения | | | | | | |
| 2 | с.п. Васильевка | с.Старое Суркино | ГБОУ ООШ с.Старое Суркино | 26 | Хор. | 1970 |
| Объекты спорта | | | | | | |
| 3 | с.п. Васильевка | с.Старое Суркино | Спортивный зал | 167 | Хор. | - |
| Открытые спортивные площадки при ГБОУ ООШ | 420 | Удовл. | - |
| Объекты культуры | | | | | | |
| 4 | с.п. Васильевка | д.Васильевка | Сельский дом культуры  Библиотека | 300  8541 | Хор.  Хор. | 1965  1965 |
| с.Новое Суркино | Сельский клуб | 80 | Уд. | 1956 |
| с.Сенькино | Сельский дом культуры  Сенькинская библиотека | 50  5416 | Требует кап.ремонт  Требует кап.ремонта | 1978  1958 |
| с.Старое Суркино | Сельский дом культуры  Старосуркинская библиотека | 150  12896 | Хор.  Уд. | 1967  1967 |

Не все радиусы обслуживания населения объектами культурно-бытового и социального назначения соответствуют нормативным.

Существующая обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания не удовлетворяет все потребности населения и не соответствует региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области.

Недостаточно обеспечено население объектами спортивной и физкультурно-оздоровительной зоны. Учреждения общественного питания в сельском поселении отсутствуют.

*Образование*

Сеть образовательных муниципальных бюджетных учреждений с.п. Васильевка

состоит из 1 учреждения, а именно:

* + ГБОУ ООШ с.Старое Суркино - 1; обучается 24 учащийся,
* рамках реализации проекта модернизации региональных систем образования,

школу оборудовали компьютерами, беспроводной сетью интернет.

В образовательном учреждении функционирует спортивный зал вместимостью 167 человек.

Образовательные учреждения укомплектованы педагогическим составом не полностью.

*Здравоохранение и социальная служба*

На территории сельского поселения Васильевка находится 1объект- ОВОП, где работают 1 медсестра, водитель, санитарка, 3- фельдшерско-акушерских пункта, где работают 3 фельдшера, 3 санитарки.

В обслуживании людей пожилого возраста и инвалидов трудятся 4 человека, которые обслуживают 42 гражданина. Оказываются 48 видов социальных услуг, а также более 500 видов дополнительных услуг.

Работает общая общеобразовательная школа. На начало 2019-2020 учебного года 26 обучающихся. Организовано транспортное сообщение с. Старое Суркино - с. Сенькино – д.Васильевка в обоих направлениях. Условия для занятий физической культурой и спортом, досуга созданы. Функционирует спортивный зал, где действуют кружки и секции, спортивная площадка, где проходят спортивные праздники, «лето с футбольным мячом».

*Культура*

* сфере культурной и досуговой деятельности особое место занимают сельские дома культуры, которые представляют жителям широкий спектр деятельности. В сельском поселении Васильевка находятся 3 сельских Дома культуры, 1-сельский клуб, 3 библиотеки.
* СДК работают различные кружки творчества и на добровольческих началах – родители.

Одним из основных направлений работы Домов культуры является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, праздников, массовых мероприятий.

Основными целями и задачами деятельности культурно-досуговых учреждений являются:

* развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
* реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
* создание условий для творческого развития детей, их самореализации и профессионального самоопределения;
* формирование общей культуры на основе исторических особенностей района;
* выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего поколения в социальной среде, формирование социально-психологической

культуры поведения;

*Физическая культура и спорт*

Формирование здорового и гармонично развитого поколения – одно из предназначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт.

В структуре физкультурного движения сельского поселения находится следующее спортивное сооружение: спортивный зал при школе ГБОУ ООШ с.Старое Суркино - площадь 162 кв. м.) и неспецилизированая спортивная площадка (площадь 410 кв. м).

Деятельность физкультурно-оздоровительных организаций направлена на:

* развитие физической культуры, спорта и туризма, пропаганды здорового образа жизни, привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом, укрепления их здоровья и успешного выступления на районных соревнованиях;
* вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом,

воспитание устойчивого интереса к ним;

* повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей и требований дополнительных образовательных программ;
* противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную работу распространению асоциальных явлений в детской и молодёжной среде.

Существующими объектами спортивной и физкультурно-оздоровительной зоны население сельского поселения Васильевка обеспечено недостаточно.

Социально-бытовая сфера (торговля и общественное питание, бытовое

обслуживание, услуги связи и банков)

Торговля и общественное питание

Существующая сеть учреждений торговли на территории сельского поселения Васильевка представлена магазинами, которые обеспечивают необходимый уровень обслуживания населения.

Предприятия торговли расположены в основном в центральной части населенных пунктов сельского поселения. На территории поселения находятся 3 магазина Райпо, 1магазин – ИП.

Бытовое обслуживание

* сфере бытового обслуживания на территории с.п. Васильевка объектов нет. Банки, предприятия связи

обслуживание осуществляют отделения почтовой связи в населенных пунктах д.Васильевка, с.Старое Суркино, с.Сенькино.

**2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка**

Развитие жилой зоны

Документом территориального планирования сельского поселения Васильевка является Генеральный план сельского поселения Васильевка, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Общая площадь территории, на которой предусмотрено размещение индивидуальной жилой застройки, составляет 427,30 га.

Развитие жилой застройки в сельском поселении Васильевка:

**1. Объекты местного значения муниципального района:**

- образовательный центр, включающий общеобразовательную организацию (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 40 мест, совмещенную с дошкольной образовательной организацией на 20 мест, с размещением центра внешкольного образования на 10 мест и спортивного зала площадью 162 кв.м в деревне Васильевка, ул. Больничная, 2-2(реконструкция);

- образовательный центр, включающий общеобразовательную организацию (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 50 мест, совмещенную с дошкольной образовательной организацией на 20 мест, с размещением центра внешкольного образования на 10 мест в селе Старое Суркино, ул. Школьная, 1 (реконструкция);

- образовательный центр, включающий общеобразовательную организацию (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) на 30 мест, совмещенную с дошкольной образовательной организацией на 16 мест, в селе Сенькино, ул. Молодежная, 18 (реконструкция);

- спортивная площадка площадью 0,3 га при общеобразовательной организации в селе Старое Суркино, ул. Молодежная (реконструкция);

- спортивный зал площадью 162 кв.м при общеобразовательной организации в селе Сенькино, ул. Молодежная,18 (реконструкция).

- образовательный центр, включающий общеобразовательную организацию (начального общего образования) на 30 мест, совмещенную с дошкольной образовательной организацией на 20 мест, в селе Новое Суркино, площадка № 2;

- образовательный центр, включающий общеобразовательную организацию (начального общего образования) на 30 мест, совмещенную с дошкольной образовательной организацией на 20 мест, в селе Смагино, площадка № 3;

- образовательный центр, включающий общеобразовательную организацию (начального общего образования) на 5 мест, совмещенную с дошкольной образовательной организацией на 5 мест, на железнодорожной станции Шелашникова, ул. Привокзальная.

**2. Объекты местного значения сельского поселения:**

- пожарный пирс на востоке села Старое Суркино;

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) деревня Вязовка, ул. Московская;

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) деревня Васильевка, площадка № 1;

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) село Смагино, ул. Школьная;

- комплектные трансформаторные подстанции деревня Васильевка, площадка № 1;

- комплектные трансформаторные подстанции село Новое Суркино, площадка № 2;

- комплектные трансформаторные подстанции село Новое Суркино, восточ.часть (реконструкция);

- комплектные трансформаторные подстанции деревня Аделаидовка, ул.Аделаидовская (реконструкция);

- комплектные трансформаторные подстанции село Старое Суркино, ул.Молодежная (реконструкция);

- комплектные трансформаторные подстанции село Новое Поле, ул.Луговая (реконструкция);

- комплектные трансформаторные подстанции деревня Вязовка, ул.Центральная (реконструкция);

- ящики кабельные село Сенькино, площадка № 5;

- ящики кабельные село Сенькино, ул. Молодежная;

- ящики кабельные село Старое Суркино, ул. Центральная;

- ящики кабельные село Старое Суркино, ул. Школьная;

- ящики кабельные деревня Васильевка, площадка № 1.

**3. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Васильевка планируется на следующих площадках:**

на свободных территориях в границах населенного пункта:

- на площадке № 1, расположенной в западной части деревни общей площадью проектируемой территории 11,07 га, планируется размещение 51 индивидуальный жилой дом, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 7650 кв.м, расчётная численность населения – 153 человека.

**4. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Аделаидовка планируется на следующих площадках:**

за счет уплотнения существующей застройки:

- по ул. Аделаидовская общей площадью проектируемой территории 1,21 га, планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 750 кв.м, расчётная численность населения – 15 человек;

**5. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Новое Суркино планируется на следующих площадках:**

1) за счет уплотнения существующей застройки общей площадью проектируемой территории 4,09 га, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2850 кв.м, расчётная численность населения – 57 человек:

- по ул. Заречная планируется размещение 9 индивидуальных жилых домов;

- по ул. Луговая планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов;

- по ул. Центральная планируется размещение 2 индивидуальных жилых домов;

- в восточной части села планируется размещение 3 индивидуальных жилых домов.

2) на свободных территориях в границах населенного пункта:

- на площадке № 2, расположенной в западной части села общей площадью проектируемой территории 9,64 га, планируется размещение 52 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 7800 кв.м, расчётная численность населения – 156 человек.

**6. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Смагино планируется на следующих площадках:**

1) за счет уплотнения существующей застройки общей площадью проектируемой территории 4,79 га, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2850 кв.м, расчётная численность населения – 57 человек:

- по ул. Школьная планируется размещение 4 индивидуальных жилых домов;

- по ул. Лесная планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов;

- по ул. Никольская планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов.

2) на свободных территориях в границах населенного пункта:

- на площадке № 3, расположенной в юго-западной части села общей площадью проектируемой территории 11,79 га, планируется размещение 68 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 10200 кв.м, расчётная численность населения – 204 человека;

- на площадке № 4, расположенной в восточной части села общей площадью проектируемой территории 4,77 га, планируется размещение 21 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3150 кв.м, расчётная численность населения – 63 человека.

**7. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Старое Суркино планируется на следующих площадках:**

за счет уплотнения существующей застройки общей площадью проектируемой территории 7,12 га, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6000 кв.м, расчётная численность населения – 120 человек:

- по ул. Центральная планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов;

- между ул. Школьная и ул. Молодежная планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов;

- на северо-западной части села планируется размещение 9 индивидуальных жилых домов.

**8. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Новое Поле планируется на следующих площадках:**

за счет уплотнения существующей застройки:

- по ул. Новопольская общей площадью проектируемой территории 7,12 га, планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 750 кв.м, расчётная численность населения – 15 человек.

**9. Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Сенькино планируется на следующих площадках:**

1) за счет уплотнения существующей застройки:

- общей площадью проектируемой территории 4,06 га, планируется размещение 18 индивидуальных жилых домов ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2700 кв.м, расчётная численность населения – 54 человека.

2) на свободных территориях в границах населенного пункта:

- на площадке № 5, расположенной в северо-восточной части села общей площадью проектируемой территории 3,73 га, планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2550 кв.м, расчётная численность населения – 51 человек.

**10. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Вязовка планируется на следующих площадках:**

за счет уплотнения существующей застройки:

- общей площадью проектируемой территории 6,72 га, планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1650 кв.м, расчётная численность населения – 33 человек.

**11. Развитие жилой зоны до 2033 года на железнодорожной станции Шелашниково планируется на следующих площадках:**

за счет уплотнения существующей застройки:

- общей площадью проектируемой территории 8,43 га, планируется размещение 25 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3750 кв.м, расчётная численность населения – 75 человек.

Общественно-деловые зоны (12,47 га):

**1. Объекты местного значения муниципального района:**

- центр социального обслуживания в деревне Васильевка, ул. Больничная;

- аптечный отдел при офисе врача общей практики в деревне Васильевка, ул. Больничная;

- фельдшерско-акушерский пункт на 10 посещений в смену с аптечным отделом в селе Новое Суркино, ул. Центральная, 2 (реконструкция);

- фельдшерско-акушерский пункт в селе Смагино, площадка № 3;

- фельдшерско-акушерский пункт на 15 посещений в смену с аптечным отделом в селе Старое Суркино, ул. Центральная, 26 (реконструкция);

- фельдшерско-акушерский пункт на 15 посещений в смену с аптечным отделом в селе Сенькино, ул. Молодежная, 3-1 (реконструкция);

- фельдшерско-акушерский пункт на 5 посещений в смену на железнодорожной станции Шелашниково, ул. Привокзальная (реконструкция);

- пансионат для престарелых на 50 мест в западной части деревни Васильевка.

**2. Объекты местного значения сельского поселения:**

- культурно-досуговый центр деревня Васильевка, ул. Школьная, 3 (реконструкция);

- культурно-досуговый центр село Смагино, площадка № 3;

- комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания деревня Васильевка, ул. Больничная;

- комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания село Старое Суркино, ул. Центральная;

- АТСК 50/200 деревня Васильевка, ул. Школьная, 2 (реконструкция);

- АТСК 50/200 село Старое Суркино, ул. Центральная, 2 (реконструкция);

- АТСК 50/200 село Сенькино, ул. Молодежная, 2г (реконструкция);

- комплектные трансформаторные подстанции деревня Васильевка;

- комплектные трансформаторные подстанции село Смагино, площадка № 3;

- комплектные трансформаторные подстанции село Старое Суркино, ул.Центральная (реконструкция);

- комплектные трансформаторные подстанции село Новое Суркино, площадка № 2;

- объект культурно-досугового назначения на железнодорожной станции Шелашниково, ул. Привокзальная (реконструкция).

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (286,42 га):

**1. Объекты регионального значения:**

- пожарное депо на 2 машины в селе Старое Суркино, ул. Молодежная.

**2. Объекты местного значения сельского поселения:**

- комплектные трансформаторные подстанции село Смагино, восточная часть села (реконструкция);

- комплектные трансформаторные подстанции село Сенькино, ул.Центральная (реконструкция);

Зоны сельскохозяйственного использования (20180,69 га):

**1. Объекты местного значения сельского поселения:**

- пожарный пирс на юге деревни Васильевка, ул.Центральная;

- пожарный пирс на северо-востоке села Новое Суркино;

- водозабор на востоке за границей деревни Васильевка (реконструкция);

- водозабор на северо-востоке села Старое Суркино;

- водонапорная башня село Смагино, площадка № 3;

- резервуар железнодорожная станция Шелашниково, ул. Привокзальная;

- комплектные трансформаторные подстанции село Сенькино, ул.Заречная (реконструкция).

Зоны рекреационного назначения (5374,53 га):

**1. Объекты местного значения сельского поселения:**

- физкультурно-оздоровительный комплекс на востоке деревни Новое Поле;

- детская игровая площадка деревня Васильевка, ул. Школьная;

- плоскостное спортивное сооружение деревня Васильевка, площадка № 1;

- спортивная площадка деревня Аделаидовка, ул. Аделаидовская;

- плоскостные спортивные сооружения село Новое Суркино, площадка № 2;

- спортивная площадка село Новое Суркино, площадка № 2;

- детская игровая площадка село Новое Суркино, площадка № 2;

- спортивная площадка село Смагино, площадка № 3;

- спортивная площадка село Смагино, площадка № 4;

- детская площадка село Старое Суркино, ул. Центральная;

- плоскостные спортивные сооружения село Сенькино, ул. Заречная;

- спортивные площадки железнодорожная станция Шелашниково, ул. Советская;

- физкультурно-оздоровительный комплекс деревня Васильевка, ул. Больничная;

- озелененный бульвар деревня Васильевка, ул. Центральная;

- сквер деревня Васильевка, ул. Больничная;

- сквер деревня Васильевка, ул. Полевая;

- сквер деревня Васильевка, ул. Центральная;

- сквер деревня Аделаидовка, ул. Аделаидовская;

- пляжная зона на северо-западе за границей деревни Аделаидовка;

- озелененный бульвар село Новое Суркино, ул. Центральная;

- сквер село Новое Суркино, ул. Центральная;

- пляжная зона на северо-востоке села Новое Суркино;

- зона отдыха село Новое Суркино, ул. Центральная;

- парковая зона на севере села Смагино;

- парковая зона село Смагино, площадка № 3;

- озелененный бульвар село Смагино, площадка № 3;

- парковая зона село Смагино, площадка № 3;

- парковая зона село Смагино, площадка № 4;

- парковая зона на востоке села Старое Суркино;

- сквер село Старое Суркино, ул. Школьная;

- сквер село Старое Суркино, ул. Центральная;

- парковая зона село Сенькино, ул. Заречная;

- сквер село Сенькино, ул. Молодежная;

- сквер железнодорожная станция Шелашниково, ул. Нижняя;

- сквер железнодорожная станция Шелашниково, ул. Переездная;

- водозабор на севере села Смагино;

- водозабор на севере села Новое Суркино;

- комплектные трансформаторные подстанции деревня Васильевка, ул. Больничная;

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) село Новое Суркино, площадка № 2;

- пожарный пирс село Сенькино, ул. Центральная;

- пожарный пирс в центре деревни Вязовка.

Зоны специального назначения (5,29 га):

**1. Объекты местного значения сельского поселения:**

- кладбище северо-восточнее за границей деревни Васильевка (реконструкция).

**2. Объекты регионального значения:**

- скотомогильник (яма Беккари) площадью 600 кв.м на расстоянии 1400 м от границы села Новое Суркино в юго-западном направлении;

- скотомогильник (яма Беккари) площадью 600 кв.м на расстоянии 1700 м от границы деревни Васильевка всеверо-западном направлении;

- скотомогильник (яма Беккари) площадью 600 кв.м на расстоянии 1000 м от границы села Сенькино в юго-восточном направлении.

**2.4. Оценка нормативно-правовой базы социальной инфраструктуры**

Нормативная база социальных программ должна охватывать все направления социального развития и все уровни управления, при этом степень их дифференциации расширяется по мере перехода на наиболее низкие уровни управления.

| №  п/п | Назначение и  наименование объекта | Местоположение  объекта | Вид работ, который  планируется в целях  размещения объекта | Срок,  до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь объекта,  га | Иные характеристики |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | на востоке деревни Новое Поле | строительство | 2033 | 2,9 | площадь спортивного зала 150 кв.м, спортивные площадки площадью 2 га, баня-сауна на 7 помывочных мест |
| 2. | Детская игровая площадка | деревня Васильевка, ул. Школьная | строительство | 2033 | 0,2 |  |
| 3. | Плоскостное спортивное сооружение | деревня Васильевка, площадка № 1 | строительство | 2033 | 0,97 |  |
| 4. | Спортивная площадка | деревня Аделаидовка, ул. Аделаидовская | строительство | 2033 | 0,2 |  |
| 5. | Плоскостные спортивные сооружения | село Новое Суркино, площадка № 2 | строительство | 2033 | 1 |  |
| 6. | Спортивная площадка | село Новое Суркино, площадка № 2 | строительство | 2033 | 0,75 |  |
| 7. | Детская игровая площадка | село Новое Суркино, площадка № 2 | строительство | 2033 | 0,3 |  |
| 8. | Спортивная площадка | село Смагино, площадка № 3 | строительство | 2033 | 0,5 |  |
| 9. | Спортивная площадка | село Смагино, площадка № 4 | строительство | 2033 | 0,5 |  |
| 10. | Детская площадка | село Старое Суркино, ул. Центральная | строительство | 2033 | 0,15 |  |
| 11. | Плоскостные спортивные сооружения | село Сенькино, ул. Заречная | строительство | 2033 | 1 |  |
| 12. | Спортивные площадки | железнодорожная станция Шелашниково, ул. Советская | строительство | 2033 | 1 |  |
| 13. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | деревня Васильевка, ул. Больничная | строительство | 2033 | 0,5 | тренажерный и универсальные залы общей площадью 200 кв.м, ванна бассейна площадью 200 кв.м |
| 14. | Культурно-досуговый центр | деревня Васильевка, ул. Школьная, 3 | реконструкция | 2033 | - | 300 мест |
| 15. | Культурно-досуговый центр | село Смагино, площадка № 3 | строительство | 2033 |  | 30 мест |
| 16. | Объект культурно-досугового назначения | железнодорожная станция Шелашниково, ул. Привокзальная | реконструкция | 2033 |  | 30 мест |

* сельском поселении Васильевка основным нормативно-правовым документом является Генеральный план – документ территориального планирования, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов,

комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и муниципальных образований.

**3. Мероприятия программы социальной инфраструктуры**

* целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия по реконструкции существующих объектов и строительству новых объектов социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения Васильевка.

Таблица 14

Перечень планируемых мероприятий в сельском поселении Васильевка

| №  п/п | Назначение и  наименование объекта | Местоположение  объекта | Вид работ, который  планируется в целях  размещения объекта | Срок,  до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь объекта,  га | Иные характеристики |
| 17. | Озелененный бульвар | деревня Васильевка, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | протяженность 800 м |
| 18. | Сквер | деревня Васильевка, ул. Больничная | строительство | 2033 | 0,1 |  |
| 19. | Сквер | деревня Васильевка, ул. Полевая | строительство | 2033 | 0,2 |  |
| 20. | Сквер | деревня Васильевка, ул. Центральная | строительство | 2033 | 0,25 |  |
| 21. | Сквер | деревня Аделаидовка, ул. Аделаидовская | строительство | 2033 | 0,15 |  |
| 22. | Пляжная зона | на северо-западе за границей деревни Аделаидовка | строительство | 2033 | 2,1 |  |
| 23. | Озелененный бульвар | село Новое Суркино, ул. Центральная | строительство | 2033 | - | протяженность 200 м |
| 24. | Сквер | село Новое Суркино, ул. Центральная | строительство | 2033 | 0,7 |  |
| 25. | Пляжная зона | на северо-востоке села Новое Суркино | строительство | 2033 | 1,2 |  |
| 26. | Зона отдыха | село Новое Суркино, ул. Центральная | строительство | 2033 | 2 |  |
| 27. | Парковая зона | на севере села Смагино | строительство | 2033 | 1,6 | с пляжем |
| 28. | Парковая зона | село Смагино, площадка № 3 | строительство | 2033 | 1 | с пляжем |
| 29. | Озелененный бульвар | село Смагино, площадка № 3 | строительство | 2033 |  | протяженность 100 м |
| 30. | Парковая зона | село Смагино, площадка № 3 | строительство | 2033 | 0,7 | с пляжем |
| 31. | Парковая зона | село Смагино, площадка № 4 | строительство | 2033 | 1 | с пляжем |
| 32. | Парковая зона | на востоке села Старое Суркино | строительство | 2033 | 1,5 | с пляжем |
| 33. | Сквер | село Старое Суркино, ул. Школьная | строительство | 2033 | 0,45 |  |
| 34. | Сквер | село Старое Суркино, ул. Центральная | строительство | 2033 | 0,66 |  |
| 35 | Парковая зона | село Сенькино, ул. Заречная | строительство | 2033 | 1,5 | с пляжем |
| 36 | Сквер | село Сенькино, ул. Молодежная | строительство | 2033 | 0,16 |  |
| 37 | Сквер | железнодорожная станция Шелашниково, ул. Нижняя | строительство | 2033 | 0,38 |  |
| 38 | Сквер | железнодорожная станция Шелашниково, ул. Переездная | строительство | 2033 | 0,29 |  |
| 39 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | деревня Васильевка, ул. Больничная | строительство | 2033 | 0,5 | бытовое обслуживание – 4 рабочих места, парикмахерская, прачечная на 30 кг белья в смену, химчистка на 2,5 кг белья в смену, баня на 7 мест |
| 40 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | село Старое Суркино, ул. Центральная | строительство | 2033 | 0,15 | бытовое обслуживание – 4 рабочих места, парикмахерская, прачечная на 30 кг белья в смену, химчистка на 2,5 кг белья в смену |

**4. Объемы и источники финансирования программных мероприятий**

Источниками ресурсного обеспечения Программы являются средства бюджета сельского поселения Васильевка. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 15579,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах:

2018 год –1182,5 тыс. рублей;

2019 год –1128 тыс. рублей;

2020 год – 1029тыс. рублей.

2021 год – 1020 тыс. рублей.

2022 год – 1020 тыс. рублей.

2023-2033 гг. – 10200 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы приведено в приложении №3 и подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

**5. Оценка социально-экономической эффективности мероприятий программы**

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- увеличить срок эксплуатации зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры,

- повысить посещаемость культурно-досуговых учреждений для проведения культурно-массовых мероприятий.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения индикаторов и показателей, установленных Программой, а также процент достижения показателей, установленный методикой оценки эффективности. В процессе проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с плановыми индикаторами. Результаты достижения должны быть представлены в форме таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значения целевых индикаторов | | Степень достижения индикаторов, % |
| плановые | фактические |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Процент достигнутых значений показателей результативности от плановых значений оценивается следующим образом:

90% и больше – высокая;

70% - 89% - средняя;

69% и меньше – низкая.

**6. Механизм реализации Программы**

Основной разработчик Программы – Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области.

Муниципальный заказчик Программы – Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области.

Механизм реализации Программы основывается на принципах взаимной работы Администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью

* задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель – Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский.

* 1. **Целевые показатели Программы**

Для оценки эффективности реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018-2022 годы и на период до 2033 года используются показатели, указанные в Приложении №1 к Программе.

Приложение 1

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области

на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. |  |  | Значения целевого показателя | | |  | Период отчета |  |
| п/п | изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация тепло- и энергоснабжения. | балл |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципальных контрактов с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | организациями ОАО «Самараэнерго» |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Год |  |
| (электроснабжение), ООО «Газпром межрегионгаз |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самара» (газоснабжение) и ООО«СВГК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (транспортировка газа). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение Новогоднего праздника | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Год |  |
| 3 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения | балл | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Год |  |
| состоянием учреждений культуры. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области

на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года

**Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы, основного | | Исполни |  |  | Расходы бюджета поселения, тыс. руб. | | |  |  |
|  | мероприятия, мероприятия | | тель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 |  |
| 1 | Организация тепло- и энергоснабжения. | | АСП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение муниципальных контрактов с | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организациями ОАО «Самараэнерго» | |  | 583,5 | 529 | 438 | 429 | 429 | 4290 |  |
|  | (электроснабжение), ООО «Газпром | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межрегионгаз Самара» (газоснабжение) и | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО«СВГК» (транспортировка газа). | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение Новогоднего | | АСП | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 200,00 |  |
|  | праздника |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение наличия телефонной связи и | | АСП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети Интернет,ремонта и технического | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обслуживания имущества, оплаты прочих | |  | 85 | 85 | 77 | 77 | 77 | 770 |  |
|  | работ. Закупка и оплата материальных | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | запасов.Оплата налогов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение трудоустройства операторов | | АСП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельных, тех.персонала | и их |  | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 4940 |  |
|  | соответствие требованиям квалификации | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мониторинг уровня удовлетворенности | | АСП | - | - | - | - | - | - |  |
|  | населения состоянием учреждений культуры. | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |